- 概念与预研 (Concept & Research):

  - 核心创意: pve：非自走，需要控制棋子行走、释放技能

  - 市场分析: 对萌三国玩法的借鉴，但不能自动走。

  - 技术预研: 技术上没有什么难点，主要个人开发经验不足。

  - 初步设计文档: 参见本文档最底部，仍在更新，美术风格以Q版为主，“英雄”在后期添加其立绘（放大招或者过剧情的时候？）

  - 原型预算与计划:

- 原型设计 (Prototyping - 核心！):

  - 目标: 快速验证核心玩法的趣味性和可行性。这是整个流程中最关键的一步，可能经历多次失败和迭代。

  - 形式: 使用最快速、最低成本的方式（如纸面原型、白模方块人、简单引擎脚本）。不追求美术和性能。

  - 产出: 可玩的、能够体现核心循环的最小单元。用于内部测试和反馈。

- 预制作 (Pre-Production):

  - 详细设计: 基于验证的原型，细化游戏设计文档，包括关卡、系统、角色、故事、UI/UX、技术架构等。

  - 技术选型与引擎确定 (Tech Stack & Engine Selection): 这是关键决策点！基于游戏类型、规模、目标平台、团队技能、预算、性能需求、网络需求等选择引擎和主要技术栈。

  - 美术风格指南: 确定最终美术风格，制作关键概念图、角色/环境原画。

  - 音效/音乐方向: 确定声音风格。

  - 工具链搭建: 配置版本控制、项目管理、持续集成、资产管道等。

  - 详细计划与里程碑: 制定详细的生产计划，划分里程碑。

  - 核心架构搭建: 建立项目基础框架、核心系统（如输入、物理、渲染管线、网络底层框架）。

  - 团队组建: 根据需求扩充团队。

- 制作 (Production):

  - 内容创建: 大规模开发关卡、角色、道具、动画、音效、音乐、故事文本等。

  - 系统实现: 开发游戏内各子系统（战斗、经济、任务、AI、UI、存档等）。

  - 本地持续开发与迭代: 不断集成新内容，测试核心玩法，根据反馈调整设计。本地最小可玩单位会逐渐扩展为完整的游戏体验。

  - 网络通信完善 (对于网络游戏):

    - 设计网络架构（客户端-服务器、P2P、混合）。

    - 实现核心网络功能：状态同步、RPC、预测、插值、断线重连。

    - 进行局域网或小范围网络测试。

  - 服务器落实与连接 (对于网络游戏):

    - 开发游戏服务器逻辑（处理核心规则、状态、匹配等）。

    - 搭建服务器基础设施（选云服务或自建）。

    - 实现服务器部署、监控、管理工具。

    - 进行首次较大规模的在线测试。

  - 联机模式持续开发 (对于网络游戏): 开发匹配系统、好友系统、排行榜、公会、聊天、经济系统等联机功能。

  - Alpha: 功能基本完整，但内容不全，存在大量Bug。用于核心玩法验证和系统测试。

  - Beta: 所有内容基本到位，主要进行功能测试、平衡性调整、性能优化、Bug修复和压力测试（尤其是服务器）。可能进行公开测试。

- 后期制作 (Post-Production):

  - 最终测试 (Final Testing / Gold Master):

    - 功能测试: 确保所有功能按设计运行。

    - 兼容性测试: 在不同硬件配置上测试。

    - 本地化测试: 验证翻译和本地化内容。

    - 性能优化: 持续优化帧率、内存占用、加载时间。

    - Bug修复: 修复所有严重和关键Bug。

    - 平衡性调整 (Tuning): 调整数值，确保游戏体验公平有趣。

    - 服务器压力测试 (对于网络游戏): 模拟大规模玩家并发，优化服务器性能。

  - 完成平台要求 (Platform Compliance & Certification):

    - 满足目标平台（Steam, PlayStation, Xbox, Nintendo Switch, App Store, Google Play等）的技术、内容、法律要求。

    - 提交审核（Certification/TRC/XR），解决平台方提出的问题。

  - 母盘制作 (Mastering): 生成最终可发布的游戏版本。

  - 营销与发行准备: 准备宣传材料、商店页面、社区管理。

- 发布 (Launch):

  - 游戏正式上线。

  - 服务器上线与监控（对于网络游戏）。

  - Day-0/Day-1 补丁准备（应对上线时可能出现的紧急问题）。

- 运营与维护 (Live Operations & Maintenance - 对于持续服务型游戏):

  - 持续内容更新: 发布DLC、新活动、新角色、新地图等。

  - 社区管理: 与玩家互动，收集反馈。

  - Bug修复与优化: 持续修复问题，优化体验。

  - 服务器维护: 保障服务器稳定运行。

  - 数据分析: 分析玩家行为，指导后续更新和运营策略。

  - 反作弊与安全: 持续对抗外挂和黑客。

- 将玩家的创意融入进来。一方面是创意工坊设计关卡，一方面是立绘可留草图等更高级的绘画师。

- 主城防御属性提升，可侵略性（联机版）

- 人物主职业/专属武器/特定事件加成：近战/远程/辅助（进攻型辅助/保护型辅助）。技能属性？

- 为每个“英雄”创造专属教学关卡？尽快掌握其技能机制？比如火烧木，分身可降低被攻击概率？

- 技能机制：单点伤害、范围伤害、单点控制（眩晕、饥饿、魅惑、挑拨）、范围控制（铁索连环）、造墙、单点治疗、范围治疗、单点护盾、范围护盾、单点属性提升、范围属性提升、额外回合、移动增益、创造空间？弓/剑转换？移动范围内分身？陷阱、视野遮挡（造雾）、职业/英雄羁绊？加快大招准备时间、位移越过敌方单位？

- 英雄debuff机制：涣散、仇恨、不满

- 大招机制：积攒怒气？

- 工具机制：投石车，火弩，滚木，

- 地图机制：陷阱（毒（持续伤害）、火（瞬间伤害）、水（减益）、山（移动受限）、雾（视野受限）、城（有血掩体））

- 装备机制：濒死悲歌、属性加成、行动速度提升、反伤？回血

- 关卡/pvp目标机制：全部消灭、消灭核心、保卫核心、达成进度、坚守时间、损耗限额

- 故事背景与主线：【计划将三国、鬼灭之刃、星际战争什么的当成关卡mod或者别的什么社区资源吧，或者当皮肤？故事主线自己写，主线内容自己编】

Minix Playable Plan

棋盘+可操控角色胶囊+可被攻击目标+可移动到棋盘任意位置+可攻击+可使用范围技能+血量计算+消灭后结束